Réalisation des prototypes
Rappel Diagramme fonctionnel
Fonction principale
Fonction technique
solution technique
Simuler la présence de quelqu'un en cas d'intrusion
Détecter la présence
Capteur PIR
Carte Mcore
Traiter les informations
bouger le robot
Les moteurs
Faire du bruit
Audio player MP3
Émettre de la lumière
DEL de la carte
Module 4 LED
+ écran matriciel
Carrosserie – vis - plaques
Tenir l’ensemble
Solutions
choisies
Arrêter l’alarme (code)
Télécommande
Design
Montage fonctionnel et joli

---
Partage des tâches
A
ressources
Document aide
Préparer le programme détection
- test du capteur PIR
- mise en place de la routine
Indique un document aide sera fourni
Vous pourrez récupérer les costumes dans le commun Z
1 ou 2 personnes - durée 15 minutes

---
B
Préparer le montage mécanique
- Design
Fonctionnel – Joli- efficace
option
1 ou 2 personnes - durée 30 à 90 minutes

---
C
Préparer la routine flash lumineux
-programmation et tests
1 ou 2 personnes - durée 15 minutes

---
D
Préparer la « routine » alerte sonore
Préparer le lecteur audio player
- enregistrement du son
- test lecteur
Enregistrement des sons
1 personne - durée 15 minutes
Test et routine
1 personne - durée 30 minutes

---
E
Préparer la « routine » entrer le code
- test de la télécommande
- routine entrer le code
1 ou 2 personnes - durée 30 minutes

---
F
Préparer la « routine » bouger
-programmation et tests
1 ou 2 personnes - durée 10 minutes

---
G
Préparer le diaporama de présentation
-allure
1 personne - durée variable en cours de projet
I
J
finaliser le diaporama de présentation
1 personne – 10 minutes

---
H
Finaliser le programme
Assembler les routines
Chaque lutin importé est une des routines précédentes
1 ou 2 personnes - durée 15 minutes

---
I
Réaliser le prototype
Finaliser le programme et le montage mécanique
Carte Mcore
Del de la carte
Vis et plaques a trous
1 ou 2 personnes - durée 30 minutes
Motoréducteurs et roues
Lecteur MP3
I
K
Télécommande
Tester le prototype